Template Wekelijks Verslag

We verwachten we dat jullie ongeveer elke lesweek een vergadering houden waarbij de status en de planning van jullie project wordt besproken. Het resultaat hiervan is een wekelijks verslag met aanwezigheden, opvolging geplande taken, etc. volgens de template op blackboard. De elementen aanwezig in deze template moeten minimaal in jullie verslagen aanwezig zijn. We zullen deze verslagen gebruiken om eventuele problemen binnen de groepen tijdig op te merken, en eventueel ook als motivatie voor het geven van individuele punten. Indien jullie dit verkiezen mogen jullie ook gebruik maken van een online project management tools ( zoals trello.com), maar voorzie een account voor ons.
## 1. Aanwezigheden
Iedereen
## 2. Status
Mock ups : Afgerond
E/R diagram en database schema a.d.h.v Django models: afgerond
Log in & registratie app: Afgerond, maar nog standalone. Moet nog in de cms geïntegreerd worden.
VPN, google cloud. Draait intern. Moet alleen nog opgezet worden zodat het accesable is.
Vragen formulier: Ongoing
## 3. Besproken Onderwerpen
Maken rapport.
Voorbereinding presentatie.
Log in integreren?
Vragen formulier af?
Vpn volledig opgezet?
Nieuwe takenverdeling achter presentatie van donderdag
## 4. Afspraken
Alle huidige functionaliteit on point voor de opkomende demo
## 5. Planning
Lees hierboven.