Template Wekelijks Verslag

We verwachten we dat jullie ongeveer elke lesweek een vergadering houden waarbij de status en de planning van jullie project wordt besproken. Het resultaat hiervan is een wekelijks verslag met aanwezigheden, opvolging geplande taken, etc. volgens de template op blackboard. De elementen aanwezig in deze template moeten minimaal in jullie verslagen aanwezig zijn. We zullen deze verslagen gebruiken om eventuele problemen binnen de groepen tijdig op te merken, en eventueel ook als motivatie voor het geven van individuele punten. Indien jullie dit verkiezen mogen jullie ook gebruik maken van een online project management tools ( zoals trello.com), maar voorzie een account voor ons.
## 1. Aanwezigheden
Datum 20/03/2017
Beau, Thomas, Robbe
## 2. Status
Mock ups afgewerkt.
Design Database afgewerkt.
Log in afgewerkt nog steeds te integregen.

Vpn & vragenformulier invullen: ?
## 3. Besproken Onderwerpen

– Direct gebeuren
-Log in integregen in website (via plug ins)
-Vragen moeten in de database worden gestoken via formulier en via script
-Script migration oude database in de nieuwe.
-Aanpassen front end aan de vraag van de wetenschapswinkel (feedback van presentatie)
-Authenticatie en permissies? Hoe gaan we dat doen? (Coden in views of via django-admin)
-2de applicatie betreffende vragen aanmaken.

-Indirect
Vragen opgezocht kunnen worden (Als vragen in database kunnen)
## 4. Afspraken
- aanleren django(afgerond)
- aanleren django-cms(afgerond)
- aanleren html css (afgerond)
- maken mock ups (afgerond)
- design database (afgerond)
- coded into django models(afgerond)
- log in users app (ongoing)
- vragen in to database via form (ongoing)
- authentication en permissies (gestart vandaag)
- migration script (to be done)
## 5. Planning
-Robbe: aanpassen front end volgens feedback wetenschapswinkel
-Beau: Models aanpassen en migration script
Thomas: Log in, authenticatie en authorisatie. Intigration app in de django-CMS
Vincent: ? (is de vpn opgezet)