Template Wekelijks Verslag

We verwachten we dat jullie ongeveer elke lesweek een vergadering houden waarbij de status en de planning van jullie project wordt besproken. Het resultaat hiervan is een wekelijks verslag met aanwezigheden, opvolging geplande taken, etc. volgens de template op blackboard. De elementen aanwezig in deze template moeten minimaal in jullie verslagen aanwezig zijn. We zullen deze verslagen gebruiken om eventuele problemen binnen de groepen tijdig op te merken, en eventueel ook als motivatie voor het geven van individuele punten. Indien jullie dit verkiezen mogen jullie ook gebruik maken van een online project management tools ( zoals trello.com), maar voorzie een account voor ons.
## 1. Aanwezigheden
Beau, Robbe, Thomas
## 2. Status
Algemene review van de website. Vooral de gebreken, en feedback Len en Tinne toepassen.
## 3. Besproken Onderwerpen
- Herwerking todo list
- Feedback Len
- Feedback Tinne
- Werkwijze (korte deadlines voor taken)
## 4. Afspraken
TO do list:
-Facet search (bezig, Robbe)
-change password Pagina
-Gebruiker informatie aanpassen a.d.h.v permissies
-Database populatie statische elementen (state's, provincies, juridische entiteiten...., schrijf dit in een migration)
-Database migratie (bezig, Beau)
-permissies(bezig, Thomas)
-Algemene front end:
vooral detail question (kijk naar detail view van django)
(generic list view)
form view van django
-Email users bij: Aanmaken vraag (naar central unit),
        - Registereren verificatie email (Een mail naar Central unit?)(app voor mogelijk django-mailer)
-Geschiedenis vragen: -Log aanpassingen vragen, opmerkingen (Django reversion of Django simple history)
-Stappenplan vragen organisaties & studenten uitwerken.
Vragen aan Tinne:
Moeten Organisaties bevestigd worden?

## 5. Planning
Verdeel de taken voor volgende week over de teamleden.
-Facet search (bezig, Robbe)
-permissies(bezig, Thomas)
-Database migratie (bezig, Beau)