Template Wekelijks Verslag

We verwachten we dat jullie ongeveer elke lesweek een vergadering houden waarbij de status en de planning van jullie project wordt besproken. Het resultaat hiervan is een wekelijks verslag met aanwezigheden, opvolging geplande taken, etc. volgens de template op blackboard. De elementen aanwezig in deze template moeten minimaal in jullie verslagen aanwezig zijn. We zullen deze verslagen gebruiken om eventuele problemen binnen de groepen tijdig op te merken, en eventueel ook als motivatie voor het geven van individuele punten. Indien jullie dit verkiezen mogen jullie ook gebruik maken van een online project management tools ( zoals trello.com), maar voorzie een account voor ons.
## 1. Aanwezigheden
2/03/2017
Thomas, Beau, Vincent, Robbe
## 2. Status
Mocups zo goed als af. E/R moet aangepast worden volgens opmerkingen assistent.
Start registratie/vraag aanvraag.
## 3. Besproken Onderwerpen
– Aanvraag forms, hoe?
– inloggen & registreren gebruikers.
– google cloud problemen, overstappen op aws of alternatief?
– afspreken maandag
## 4. Afspraken
ER aanpassen. (Beau)
Google Cloud (Vincent) Indien niet snel werkend te krijgen-> overstappen AWS
Lay-out site (Robbe)
ER omzetten naar Django. (Beau)
Postgress als SQL database instellen settings. ->Server (Vincent)
Mock-ups inlog linken aan database (Thomas)Maken van het script parkeren we nog evenTegen volgende week donderdag (09/03/2017) website design ongeveer af.“Stel een vraag”-HTML Mock-up (Thomas) & link met Database (Vincent)Zoek-een-vraag search-engine (Thomas)
Cookies gebruiken met Django (Algemeen)
## 5. Planning
Registratie formulier (Thomas)
Aanvraag vraag (Vincent)
E/R diagram (Beau)
Afmaken Mockups(Robbe)